**Presupuesto de Diseño y Desarrollo del Sitio Web para “Wara Pallay”**

* **Objetivo:**

Creación de un sitio web apto para la promoción y venta de diversos productos.

* **Descripción:**

1. Sitio Web Full Responsive adaptable a pantalla de celulares y computadoras.
2. Página web principal y adicional de hasta 6 secciones, variando de lo solicitado por el cliente.
3. Catálogo de productos.
4. Formulario de contacto para los usuarios.
5. Botón de acceso a WhatsApp.
6. Redirección a Redes Sociales (02 redes)
7. Configuración básica SEO para posicionamiento en buscadores.

**Costo: $30.000**

* **Incluye:**

1. Registro anual de dominio www.distribuidora-warapallay.com.ar
2. Alojamiento anual en Hosting.
3. Soporte técnico 24/7 vía e-mail y chat.

**Costo: $3.500**

* **Herramientas:**

1. HTML, CSS- SCSS, Bootstrap y JavaScript.

* **Fases de Desarrollo:**

► Wireframe ………………………………………………….. Primera Semana.

►Diseño del sitio y maqueteado de páginas …… Segunda Semana.

► Pruebas y ajustes del diseño ……………………….. Tercera Semana.

► Subida al servidor y Configuración SEO …..…… Cuarta Semana.

\* Los tiempos pueden variar de acuerdo a las respuestas y aprobaciones del cliente, se dedicarán 40 horas semanales entre los días lunes – viernes hasta la finalización del proyecto.

* **Observaciones:**

Debe abonarse el 50% del costo final una vez aceptado el presupuesto y el otro 50% una vez finalizado el mismo, cada agregado o solicitud extra al presente presupuesto se cotizará de forma adicional. Luego de aceptado el presupuesto necesitaremos Logotipo, Iconos, Imágenes, Videos y Textos para comenzar con las fases detalladas anteriormente.